АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 17 » мая 2010 года |  | № 23. |
| --- | --- | --- |

х. Грушевка

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 15.07.2005 года № 44 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения, входящего в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению (согласно приложению № 1).

2.Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению (согласно приложению № 2).

3. Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению (согласно приложению № 3).

4.Ведущему специалисту муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения В.Е.Федорову  обеспечить контроль:

4.1. За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

4.2. За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива на объектах инженерной и социальной инфраструктуры.

4.3. За предоставлением  в отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Белокалитвинского района отчётности по форме 1-ЖКХ (зима) на отчётный период.

4.4. За ежедневным предоставлением специалистами сектора муниципального хозяйства поселения в Единую дежурную диспетчерскую службу Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории Белокалитвинского района информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения по форме (согласно приложению № 4).

Рекомендовать:

5. Организациям энерго-, газо-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям) независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

5.1. Обеспечить выполнение объёмов утверждённых мероприятий согласно графикам.

5.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов, независимо от формы управления, к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными Открытым акционерным обществом «Донэнерго»  - «Тепловые сети» в срок до 01.10.2010 года.

6. Создать комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов (согласно приложению № 5).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения В.Е. Федорова.

Глава Грушево-Дубовского

сельского поселения                                                                    С.Л. Сягайло

Верно:

специалист								               Е.И.Золотова

Приложение № 1 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 17 » мая 2010 года № 23

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов

по Грушево-Дубовскому сельскому поселению

| № п/п | Адрес Производства работ | Ответственный исполнитель | Подрядчик работ | Срок исполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Грушево-Дубовское сельское поселение |
| 1.Текущий ремонт тепловых сетей и котельно-вспомогательного оборудования Котельная №12 |
| 1. | ул. Орлова ,д. 1.2.3.9.19.20.21. | Зам. директора –начальник Белокалитвинского района тепловых сетей. А.И. Коробченко. | ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» | 20.04.2010 | 01.10.2010 |
| 2. Ремонт систем холодного водоснабжения |
| 1. | ул. Орлова ,д.3. | Главный инженер Качура А.Ю. | ООО «БК УК» | 20.04.2010 | 01.10.2010 |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 17 » мая 2010 года № 23

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011годов

по Грушево-Дубовскому сельскому поселению

1.План мероприятий по подготовке водопроводно–канализационного хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 год. ООО БКУК

| Перечень работ | Единицы измерения | Количество | С | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |  |  |  |  |
| Замена ввода водопроводной сети в д.3. ул. Орлова | шт. | 1 | 0,0 | 15.09.2010 |
| Водооведение |  |  |  |  |
| Произвести промывку системы канализации | шт. | 1 | 0,0 | 01.10.2010 |
| Ремонт колодцев | шт. | 5 | 0,0 | 01.10.2010 |
| Изготовить и установить крышки | шт. | 3 | 0,0 | 01.10.2010 |

2.План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период20102011годов (по Белокалитвинскому району тепловых сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Наименование объекта | Объем | Капитальные вложения тыс.руб | В т.ч. СМР тыс.руб | Квартал ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей и котельно-вспомогательного оборудования |  | 31 | 31 | 1-4 |
|  | ИТОГО: |  | 31 | 31 |  |

Специалист Администрации                                                                Е.И.Золотова

Приложение № 3 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 17 » мая 2010 года № 23

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов

по Грушево-Дубовскому сельскому поселению

| № п/п |  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отдел образования |
| 1. |
|  | МДОУ №66 «Аленушка» | Устройство скважины для ввода | 3 квартал 2010 г | Заведующая Сягайло А.М. |
| 2. | МДОУ №87 «Светлячок» | Замена входных дверей | 3кв.2010г. | Заведующая Арустамян Н.С. |
|  |  | Текущий ремонт водопровода | 3кв.2010г. |  |
| Отдел образования |
| 1. | МОУ СОШ Грушевская | Ремонт угольной котельной с заменой 2-х котлов | 3 квартал 2010 г. | Директор Л.В.Титова |
| 2 | МОУ СОШ Голубинская | Текущий ремонт здания(приобретение отделочных материалов) | 3 квартал | Директор М.Н.Федорова |

| Белокалитвинский ЛТУ |
| --- |
| 1. | Телефонные линии | Замена участка воздушных телефонных линий от п. Синегорский до х. Грушевка | 3 квартал 2010 г. | Начальник БК ЛТУ Лысенко А.М. |

Специалист Администрации                                                                Е.И.Золотова

Приложение № 4 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 17 » мая 2010 года № 23

Информация

о включении систем теплоснабжения

объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения

по состоянию на ______________

(дата)

| Наименование муниципальных образований | Котельные всех форм собственности, единиц | Лечебные учреждения (здания, единиц) | Дошкольные учреждения (здания, единиц) | Учебные учреждения (здания, единиц) | Детские дома (здания, единиц) | Жилые дома с центральным отоплением (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | процент |
| Грушево-Дубовское Сельское поселения |  |  | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77 |

Специалист Администрации                                                                Е.И.Золотова

Приложение № 5 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 17 » мая 2010 года № 23

Состав комиссии

по координации совместных действий

и контролю за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов

Специалист Администрации                                                                 Е.И.Золотова

# Text boxes

| 1. | Хуторенко Е.В. | - заведующий сектора муниципального хозяйства администрации Горняцкого сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Зимовнова В.В. | - специалист первой категории администрации Горняцкого сельского поселения |
| 3. | Ветохина А.М. | - инспектор сектора муниципального хозяйства администрации Горняцкого сельского поселения |
| 4. | Воробьева И.А. | - специалист администрации Горняцкого сельского поселения |
| 5. | Дегтярев В.А. | - мастер котельной № 17 ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Белокалитвинский район тепловых сетей |
| 6. | Андреева В.В. | директор ООО «ЖЭУ-3» пос. Горняцкий |
| 7. | Алферов А.Г. | директор ООО «Районный водоканал» |
| 8. | Карпов Г.В. | - мастер участка филиала ОАО «Донэнерго» КМЭС БК РЭС пос. Горняцкий |