ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__. 2018 г.	                                        №  __                            х. Грушевка

| Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от  21.03.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения», распоряжением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 29.10.2018 № 52  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета  Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. 	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой .

Проект вносит:

Ведущий специалист муниципального хозяйства

Грушево-Дубовского сельского поселения                                            В.Е.Фёдоров

Приложение № 1

к постановлению Администрации                                       Грушево-Дубовского

сельского поселения

Муниципальная программа

Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

- Паспорт

муниципальной программы  Грушево-Дубовского сельского поселения
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - Развитие транспортной инфраструктуры; - Повышение безопасности дорожного движения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения; повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Грушево-Дубовского сельского поселения; улучшение транспортного обслуживания населения; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) Исполнение расходных обязательств, (процент) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 746,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 419,8 тыс. рублей; в 2020 году – 326,8 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 635,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 311,6 тыс. рублей; в 2020 году – 323,5 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета района – 6,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3,2 тыс. рублей; в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Грушево-Дубовского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения |

Раздел 2. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения; |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Грушево-Дубовского сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет программы на 2019 – 2030 годы составляет 641,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 314,8 тыс. рублей; в 2020 году – 326,8 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 635,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 311,6 тыс. рублей; в 2020 году – 323,5 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета района – 6,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3,2 тыс. рублей; в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Грушево-Дубовского сельского поселения; безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Грушево-Дубовского сельского поселения |

3. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения; |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий процент; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения | – | создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Грушево-Дубовском сельском поселении; снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения. |

- 4. Приоритеты и цели 
муниципальной политики Грушево-Дубовского сельского поселения 
в сфере развития транспортного  комплекса  Грушево-Дубовского сельского поселения

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортного комплекса Грушево-Дубовского сельского поселения направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Грушево-Дубовского сельского поселения;

обеспечение транспортного сообщения, в том числе внутрирайонного и межпоселкового сообщения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы поселения;

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы приведены в приложении № 4.

Расходы на реализацию государственной программы приведены в приложении № 5.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителя и участников государственной программы утверждается правовым актом ответственного исполнителя государственной программы.

5. Общая характеристика 
участия Грушево-Дубовского сельского поселения в реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы Грушево-Дубовского сельскому поселению выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по следующим направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация перечисленных мероприятий осуществляется как за счет средств бюджета района, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

- П                              Приложение № 1

- к к муниципальной программе

Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | статистический | километров | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 2. | Показатель 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | ведомственный | километров | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3. | Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | ведомственный | процентов | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ведомственный | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статистический | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- П

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной

программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1 «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Грушево-Дубовского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | отремонтировать 17,6 километров автомобильных дорог |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | капитально отремонтировать 12,0 километров автомобильных дорог |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения и сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Грушево-Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | увеличение количества нарушений правил дорожного движения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | влияет на достижение показателя 2.1 |

Тем

ы»

- п                               Приложение № 3

- к к муниципальной программе

Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

Бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 746,6 | 419,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ведущий специалист муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 746,6 | 419,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 641,6 | 314,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 641,6 | 314,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | 951 | Х | Х | Х | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Ведущий специалист муниципального хозяйства | - | - | - | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- П

о

- Приложение № 4

- к к муниципальной программе

Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 746,6 | 419,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 641,6 | 314,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 6,2 | 3,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 641,6 | 314,8 | 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 635,1 | 1 108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 6,2 | 3,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 4

к постановлению

Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

ПОДПРОГРАММА № 1

«Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2019 – 2030 годы»

ПАСПОРТ

«Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2019-2030 годы»

| Наименование подпрограммы | – | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2019 – 2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | – | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018 года № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Основная цель подпрограммы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, снижение транспортных издержек в экономике |
| Основные задачи подпрограммы | – | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы |
| Структура подпрограммы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2019 – 2030 годы»; раздел I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы; раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы; раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, сроки и источники финансирования; раздел IV. Нормативное обеспечение Программы; раздел V. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы; раздел VI. Оценка эффективности реализации; подпрограммы. Мероприятия подпрограммы: мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; мероприятия по ремонту внутриквартальных проездов; мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутриквартальных проездов; мероприятия по ремонту тротуаров; мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт тротуаров; |
| Исполнители подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения, |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2019 – 2030 годах – 746,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 635,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 6,2 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2019 год – 314,8 тыс. рублей; 2020 год – 326,8 тыс. рублей; 2021год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2030 годов, могут быть уточнены при формировании бюджетов на 2020 – 2030 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы (целевые показатели) | – | реализация мероприятий подпрограммы к 2030 году приведет к достижению следующих результатов: сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 75 процента; сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | – | контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения и в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

Раздел III.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, сроки и источники финансирования.

3.1. Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий (таблица № 2):

3.1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внутриквартальных проездах и безопасного движения пешеходов.

3.1.2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.1.5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги .

3.1.6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров.

3.1.7. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда со финансирования расходов на ремонт, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров. 3.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Грушево-Дубовском сельском поселении на 2020 – 2030 годы» планируется привлечение средств областного бюджета.

На сети автомобильных дорог общего пользования сроки и очередность реализации Программы будут определяться в увязке с задачами, предусмотренными областными целевыми программами.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ
финансирования подпрограммы

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Итого (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Мероприятия по изготовлению и установке (замене)дорожных знаков, согласно правил содержания дорог. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета в том числе: |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | средства местного бюджета |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по строительству, ремонту и содержанию остановочных павильонов в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы». |  | 105,0 |  | 55,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  | 105,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО : |  | 105,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица №2

| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок ис- полнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 Год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| 1. | Мероприятия по изготовлению и установке (замене) дорожных знаков, согласно правил содержания дорог. | поддержание авто- мобильных дорог внутри поселковых общего пользования местного значения, соответст- вующем категории дороги, путем со- держания дорог | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019-2025 годы | Обл. бюдж всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по строительству, ремонту и содержанию остановочных павильонов в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы». | Для обустройства авто- мобильных дорог внутри поселковых общего пользования местного значения, | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019-2025 годы | Обл. бюдж всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Мест. бюджеты | 105,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | итого: | 105,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3. | Расходы по корректировке проекта организации дорожного движения | Для обустройства авто- мобильных дорог внутри поселковых общего пользования местного значения, | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2019-2025 годы | Обл. бюдж. всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Мест. бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Грушево-Дубовского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 68 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

2. Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от 28.11.2014 № 58 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 68».

3. Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от 20.01.2016 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 68».

4. Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от 30.12.2016 № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 68».

5. Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от 11.04.2017 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 68».

6. Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от 29.01.2018 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 68».