

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

от \_\_\_.\_\_\_.2024 №\_\_\_\_\_\_

х. Грушевка

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 121**

**«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского**

**сельского поселения «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения И.В.Никулин

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Грушево-Дубовского сельского поселения  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_ |

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения

от 30.11.2018 № 121

«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. В преамбуле слова «21.03.2018 № 25» заменить словами «12.07.2024 № 67»
2. Приложение № 1 изложить в редакции:

Приложение 1

к постановлению Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от 30.11.2018 №121

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики.

Инженерно-энергетическая, производственная, транспортная и социальная инфраструктуры формируют материальную основу социально-экономического развития Грушево-Дубовского сельского поселения.

Наблюдается высокий уровень износа сетей тепло- водоснабжения, электрических и газовых сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Административные и социальные объекты Грушево-Дубовского сельского поселения, находящиеся в областной и муниципальной собственности, обеспечивают работу органов власти Грушево-Дубовского сельского поселения и предоставление услуг населению. Большая часть данных объектов находится в удовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем, для поддержания их в нормальном состоянии требуется регулярное проведение ремонтных работ и модернизация инженерных коммуникаций.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее –муниципальная программа) и  программ энергосбережения организаций коммунального и жилищного комплексов.

2.Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Грушево-Дубовского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Грушево-дубовском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы.

снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей газоснабжения и электроснабжения;

реализация инвестиционных программ электросетевых организаций;

повышение доступности электроэнергии для организаций на всей территории Грушево-Дубовского сельского поселения, в том числе путем предоставления субсидий организациям на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро- и газоснабжения.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от  26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Стратегией социально-экономического развития Грушево-Дубовского сельского поселения на период до 2030 года, (далее - Стратегия).

Целями муниципальной программы являются:

1. Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

2. Развитие электрических сетей.

1. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики", утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

1. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и  о  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 №  1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики».

В целях достижения установленных приоритетов и целей государственной политики в области энергоэффективности и развитии промышленности и  энергетики государственной программой определены следующие основные задачи:

сокращение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и воды;

повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети.

1. Паспорт

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Никулин Игорь Вячеславович, глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | Цель 1. Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом  Цель 2. Развитие электрических сетей, сетей наружного (уличного) освещения  (к 2030 году увеличение доли фактически освещенных улиц в Грушево-Дубовском сельском поселении до 17 процентов) |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 1788,2 тыс. рублей:  этап I: 1343,2 тыс. рублей;  этап II: 445,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области: государственная программа Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики", утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями Грушево-Дубовского сельского поселения | МП | убывание | тыс. киловатт/ часов | ведомственный | 100,0 | 2023 год | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | стратегия социально-экономического развития Грушево-Дубовского сельского поселения на период до 2030 года | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - |
| 2. Цель муниципальной программы Развитие электрических сетей, сетей наружного (уличного) освещения  (к 2030 году увеличение доли фактически освещенных улиц в Грушево-Дубовском сельском поселении до 17 процентов) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | МП | возрастание | % | ведомственный | 15,0 | 2023 | 15,5 | 16,0\* | 16,5\* | 17,0\* | стратегия социально-экономического развития Грушево-Дубовского сельского поселения на период до 2030 года | специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - |

\*Показатель будет уточняться по итогам мониторинга в 2024 году.

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

ГП - государственная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | |
| Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений | обеспечение расчетов муниципальных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | Объем тепловой энергии, электрической энергии и природного газа, потребленных муниципальными учреждениями Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 2 Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | |
| Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.2.1 | Повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети | повышение надежности электрических сетей и уровня освещенности | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (всего), в том числе: | 110,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
| местный бюджет | 110,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева С.А.) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения | - | муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества государственных учреждений на территории Грушево-Дубовского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

* 1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества государственных учреждений на территории Грушево-Дубовского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 100 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов» | оказание услуг (выполнение работ) | количество муниципальных учреждений Грушево-Дубовского сельского поселения, в которых проведены мероприятия по приобретению энергосберегающего оборудования и материалов, в том числе энергосберегающих и светодиодных ламп | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (всего), в том числе: | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| местный бюджет | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов» | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного  органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов» | х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение контракта на оказание услуг | 10 января – 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Аксенова И.А) | контракт | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Выполнение работ в соответствии с условиями контракта | 10 января – 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | акт выполненных работ | нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»  (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения | - | муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | возрастающий | МП | процентов | 60,0 | 2023 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

* 1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 70 |

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) систем наружного освещения» | оказание услуг (выполнение работ) | количество контрактов на выполнение мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| местный бюджет | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) систем наружного освещения» | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного  органа, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) систем наружного освещения» | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | ежегодно  2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | муниципальный контракт | нет  информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | ежегодно  2026 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | муниципальный контракт | нет  информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | ежегодно  2027 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | муниципальный контракт | нет  информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | ежегодно  2025 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | акт приемки выполненных работ | нет  информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4. Выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | ежегодно  2026 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | акт приемки выполненных работ | нет  информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.4. Выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | ежегодно  2027 г. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения(Луганцева С.А.) | акт приемки выполненных работ | нет  информационной системы |

Ведущий специалист Л.Н. Калашникова