

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_.\_\_\_.2024 №

х. Грушевка

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 122**

**«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета грушево-Дубовского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения И.В.Никулин

Приложение

к постановлению

Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от \_\_.\_\_.2024 № \_\_\_\_\_

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 122

«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. В преамбуле слова «21.03.2018 № 25» заменить словами «12.07.2024 № 67»
2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению

Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от 30.11.2018 № 122

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения.

Транспорт - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Грушево-Дубовского сельского поселения.

Прогнозные показатели улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Грушево-Дубовского сельского поселения имеют положительную динамику. На конец 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 59,0 %, на конец 2023 года этот показатель составил 59,0 %.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Грушево-Дубовского сельского поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Грушево-Дубовского сельского поселения;

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Стратегия муниципальной программы:

обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения;

повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

Цель муниципальной программы:

количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество километров, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№ 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=11.06.2024) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 [№ 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=11.06.2024) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Грушево-Дубовского сельского поселения;

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году до 5 человек на 100 тыс. населения, к 2030 году до 0 человек на 100 тыс. населения.

II. Паспорт

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Никулин Игорь Вячеславович,  глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Ведущий специалист муниципального хозяйства (Луганцева Светлана Александровна) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 5049,7 тыс. рублей:  этап I: 5049,7 тыс. рублей;  этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: "комфортная и безопасная среда для жизни"; государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473933&date=24.07.2024&dst=134203&field=134) Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596,  сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек на 100 тыс. населения к 2030 году |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | убывание | процентов | статистический | 0,0 | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 50 | 40 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | Уменьшение доли дорожной сети в Грушево-Дубовском сельском поселении не соответствующей нормативным требованиям, на уровне менее 40 процентов |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

МП - муниципальная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

\* - Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Грушево-Дубовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышена безопасность дорожного движения | | снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения | |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 1.3.2. | Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |

2. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет поселений |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения | - | муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | ведомственный | МП | Погибших на 1 тыс. населения | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Повышен уровень безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено выполнение работ, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | 951 0409 0740186110 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Х | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2027 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения | - | муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание | МП | километров | 0 | 2023 | \* | \* | \* | \* | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - |
| 1.2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | возрастание | МП | километров | 34,7 | 2023 | 34,7 | \* | \* | \* | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  |
| 1.3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | километров | 12,0 | 2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  |

<\*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Грушево-Дубовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 951 0409 07 4 0286180 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0409 07 4 0286200 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2027 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информационная система отсутствует |

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них**»**

Ответственный за реализацию: ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения | - | муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | возрастание | МП | штук | 0 | 2023 | - | \* | \* | \* | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | возрастание | МП | штук | - | 2023 | 0 | \* | \* | \* | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |

<\*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Грушево-Дубовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | условных единиц (штук) | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | условных единиц (штук) | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | 951 0409 0740386190 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | 951 0409 0740386190 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Х | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Х | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2025 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2026 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка 2.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.13. | Контрольная точка 2.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2027 г. | ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения (Луганцева Светлана Александровна) | информация ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |

Ведущий специалист Л.С.Терешина