

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_ марта 2022 года №** **\_\_\_**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**  **Грушево-Дубовского сельского поселения**  **«Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» за 2021 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от \_\_ марта 2022 года № \_\_

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

«Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

по состоянию на «01» января 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 80 | 14 | 14 |  |
| 2 | Благоустройство мест захоронения | га | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
| 3. | Отлов бродячих животных | шт | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства территории» | | | | | | | | | |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Касьянова В.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 525,9 | 525,9 |  |
| 1.2 | Мероприятия по озеленению территории | Касьянова В.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 52,0 | 51,8 |  |
| 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Касьянова В.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,0 | 150,0 |  |
| 1.4 | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Касьянова В.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 189,6 | 189,6 |  |
| Подпрограмма 2. «Санитарное содержание территории» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории | Касьянова В.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,3 | 72,9 |  |
| 2.2 | Мероприятия по отлову бродячих животных (собак) | Касьянова В.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

за 2021 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории  Грушево-Дубовского сельского поселения» | всего | 997,8 | 990,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 997,8 | 990,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Основные направления благоустройства территории» | всего | 917,5 | 917,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 917,5 | 917,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | всего | 525,9 | 525,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 525,9 | 525,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Мероприятия по озеленению территории | всего | 52,0 | 51,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 52,0 | 51,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | всего | 150,0 | 150,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | всего | 189,6 | 189,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 189,6 | 189,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Санитарное содержание территории» | всего | 80,3 | 72,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,3 | 72,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории | всего | 80,3 | 72,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,3 | 72,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.2 | Мероприятия по отлову бродячих животных (собак) | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 18.03.2021 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»;

- от 24.08.2021 № 64/2 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»;

- от 23.11.2021 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»;

- от 27.12.2021 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

В 2021 году муниципальной программой Грушево-Дубовского городского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 6 мероприятий на сумму 997,8 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 990,2 тыс. рублей или 99,2%.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.