АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 3 »  июня  2009 года	                                                                         № 31

х. Грушевка

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 15.07.2005 г. № 44 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, к эксплуатации в осенне-зимний период 2009 – 2010 годов» , на территории Грушево-Дубовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов на территории Грушево-Дубовского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов на территории Грушево-Дубовского сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов на территории Грушево-Дубовского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям всех форм собственности, входящих в состав Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, обеспечить контроль:

  - За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период;

  - За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры;

  - Ведущему специалисту муниципального хозяйства администраций поселения представлять в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории поселения информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго-, тепло-, водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энерго-, тепло-, водоснабжения, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2009 года.

- Создать  комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов в составе согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Комиссии проводить плановые заседания с 15 июля по 15 октября ежемесячно.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Грушево-Дубовского

сельского поселения                                                           С.Л. Сягайло

Верно: Специалист 1 категории                                           Е.И. Золотова

Приложение 1 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 3 июня 2009 г. № 30

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов

не территории Грушево-Дубовского сельского поселения

| N п/п | Адрес Производства работ | Ответственный исполнитель | Подрядчик работ | Срок исполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 2. Ремонт системы центрального отопления |  |  |  |  |  |
| 1 | х. Голубинка, ул. Орлова, дом – 1. | ООО «Белокалитвинская Управляющая Компания» (далее - ООО «БК УК») | Агропром- сервис | 20.04.2009 | 01.10.2009 |
| 2 | х. Голубинка, ул. Орлова, дом – 2. |  |  | 20.04.2009 | 01.10.2009 |
| 3 | х. Голубинка, ул. Орлова, дом – 3. |  |  | 20.04.2009 | 01.10.2009 |
| 4 | х. Голубинка, ул. Орлова, дом – 9. |  |  | 20.04.2009 | 01.10.2009 |
| 5 | х. Голубинка, ул. Орлова, дом – 19. |  |  | 20.04.2009 | 01.10.2009 |
| 6 | х. Голубинка, ул. Орлова, дом – 20. |  |  | 20.04.2009 | 01.10.2009 |
| 7 | х. Голубинка, ул. Орлова, дом – 21. |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 3 июня 2009 г. № 30

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов

на территории Грушево-Дубовского сельского поселения

- План мероприятий по подготовке водопроводно–канализационного хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов (по обществу с ограниченной ответственностью «Исток»):

| Перечень работ |  | Единицы измерения | Количество |  | ## Сумма, тыс.руб |  | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт здания Голубинского ТАБС-110, ремонт лестниц |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 19.09.2009 года |

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов (по Белокалитвинскому району тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Наименование объекта | Объем | Капитальные вложения тыс.руб | В т.ч. СМР тыс.руб | Квартал ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №12 |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |
| 1.1 | Кап.ремонт теплового ввода от ТК-3 до ТК-5 по ул.Орлова до детсада (ППУ вПЭТ) Ø 89мм | 68тр.м | 100 | 100 | 3 |
| 1.2 | Кап.ремонт кровли | 150м² | 75,08 | 75,08 | 2 |
| 2. | Текущий ремонт тепловых сетей и котельно-вспомогательного оборудования |  | 86 | 86 | 1-4 |
|  | ИТОГО: |  | 261,08 | 261,08 |  |

- План мероприятий по подготовке электрических сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов (по производственному отделению «Северо-Восточные электрические сети» филиала  открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  - «Ростовэнерго»):

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационные работы по подготовке электрических сетей, всего | км | 3,9 | 30.09.2009г |
| 2 | Эксплуатационные работы по подготовке трансформаторных подстанций, всего | шт | 5 | 30.09.2009г. |

- План мероприятий по подготовке электрических сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов (на территории Грушево-Дубовского сельского поселения Каменских межрайонных электрических сетей электрических сетей филиала  открытого акционерного общества Донэнерго»):

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационные работы по подготовке электрических сетей, всего | км | 47,2 | 30.09.2009г |
| 2 | Эксплуатационные работы по подготовке трансформаторных подстанций, всего | Шт. | 22 | 30.09.2009г. |

Приложение 3 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района от 3 июня 2009 г. № _30_____

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов

на территории Грушево-Дубовского сельского поселения

| № п/п |  |  | Мероприятия |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ответственный за исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Отдел здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУЗ «ЦРБ» |  | Текущий ремонт ФАП х. Голубинка, |  |  |  | 30.06.09 |  |  | Зам. главного врача по АХЧ |  |  |
| 7. | Амбулатория х. Грушевка |  | Вывоз мусора, шлака |  |  |  | 30.09.09 |  |  | Заведущий амбулаторией |  |  |
|  |  |  | Утепление окон, дверей |  |  |  | 30.06.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завоз угля, дров |  |  |  | 30.06.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидравлическое испытание систем отопления с предоставлением актов |  |  |  | 30.09.09 |  |  |  |  |  |
| МУК «Централизованная клубная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чернышевский СК |  | Ремонт печи, замена печной плиты |  |  |  | 30.06.09г |  |  | Директор |  |  |
|  | Голубинский СК |  | Капитальный ремонт отопительной системы, приобретение котла, приобретение труб. |  |  |  | 30.06.09г |  |  | Директор |  |  |
|  | Семимаячный СК |  | Побелка, покраска, ревизия печи. |  |  |  | 30.06.09г |  |  | Директор |  |  |
| Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МОУ Грушевская СОШ |  | Текущий ремонт отопительной системы |  |  |  | 05.08.2009 | Директор МОУ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 3 июня 2009 г. № 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Информация

о включении систем теплоснабжения

объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения

по состоянию на  1.06.2009 года.

(дата)

| Наименование муниципальных образований | Котельные всех форм собственности, единиц |  | Лечебные учреждения (здания, единиц) |  | Дошкольные учреждения (здания, единиц) |  | Учебные учреждения (здания, единиц) |  | Детские дома (здания, единиц) |  | Жилые дома с центральным отоплением (единиц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | процент |
| Грушево-Дубовское сельское поселение | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |

Приложение 5 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от _3 июня 2009 г. № _30_____

Состав комиссии

по координации совместных действий

и контролю за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Грушево-Дубовского сельского поселения

к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 годов.

| 1. | Сягайло С.Л. | - Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, председатель комиссии. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Федоров В.Е. | - Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| 3. | Золотова Е.И. | - специалист 1 категории , секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 4. | Клименко Г.Н. | - мастер Грушевского участка электросетей (по согласованию) |
| 6. | Никридова О.А. | - мастер участка «Донэнерго» -«Тепловые- сети» (по согласованию) |
| 7. | Федорова М.Н. | - директор Голубинской СОШ (по согласованию) |
| 8. | Титова Л.В. | - директор Грушевской СОШ (по согласованию) |
| 9. | Касаротова Л.В. | - главный врач Грушевской амбулатории (по согласованию). |
| 10. | Голенцова Н.И. | - мастер участка ООО « Исток» (по согласованию). |
| 11. | Лячина М.В. | - государственный инспектор Каменского территориального отдела по энергетическому надзору Нижнее -Донского управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Верно:

Специалист 1 категории                                                              Е.И.Золотова