Приложение

к Программе

«Комплексное развитие территории

Грушево-Дубовского сельского поселения

на 2011-2013 годы»

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 1.1. | Дислокация дорожных знаков | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2012гг | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 60,0 | 140,0 | 0 |
| 1.2. | Изготовление дорожных знаков | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2012гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 60,0 | 40,0 | 0 |
| 1.3 | Нанесение уличной разметки | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 120,0 | 40,0 | 20,0 |
| 1.4. | Ремонт и содержание дорожных знаков | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 45,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.5. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог на территории поселения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 500,0 | 300,0 | 100,0 |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутри поселковых дорог | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 1000,0 | 500,0 | 300,0 |
| 1.7. | Устройство павильонов автобусных остановок | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 500,0 | 0 | 300,0 |
| 1.8 | Содержание и ремонт пешеходных мостиков | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 1.9 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги х.Грушевка ул. Добрая | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011г. | Областной бюджет | 4887,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 659,8 | 0 | 0 |
| 1.10 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги х.Грушевка ул.Солнечная - ул.Учительская | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011г. | Областной бюджет | 0 | 8810,6 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 0 | 1189,4 | 0 |
| 2. Мероприятия по озеленению территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 2.1 | Посадка и обрезка деревьев | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 200,0 | 100,0 | 200,0 |
| 2.2 | Изготовление и установка скамеек | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2012гг | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 250,0 | 100,0 | 0 |
| 2.3 | Изготовление ПСД на обустройства сквера в х. Грушевка, ул. Центральная , 17 | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 100,0 | 400,0 | 50,0 |
| Мероприятия по устройству береговых сооружений на территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 3.1 | Устройство пожарных съездов к воде в х. Голубинка, х. Чернышев, х. Грушевка | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 350,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия по уличному (наружному) освещению территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 4.1 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия в области водоканализационного хозяйства на территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 5.1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул.Орлова | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.2 | Разработка проекта « Разводящих сетей водопровода х. Голубинка по улицам Центральная, Новая, Садовая. | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 140,0 | 70,0 | 50,0 |
| 5.3 | Изготовление технической документации по объектам водоснабжения х. Грушевка | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2012гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 250,0 | 200,0 | 0 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства на территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 6.1 | Межевание земельных участков под муниципальным жилищным фондом | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2012гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 6.2 | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 7. Мероприятия в области газификации населенных пунктов на территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 7.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей х. Голубинка | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2012-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 0 | 1300,0 | 800,0 |
| 8. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |
| 8.1 | Содержание и текущий ремонт памятников и кладбищ | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 9. Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 9.1 | Устройство и восстановление новых малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках поселения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2011-2013гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Специалист 1 категории                                                              Золотова Е.И.