

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 марта 2024 года №** **15**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы** **Грушево-Дубовского сельского поселения** **«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 15

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

по состоянию на «01» января 2024 года

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» |
| 1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов | Луганцева С.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) систем наружного освещения | Луганцева С.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 360,0 | 293,9 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

 за 2023 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, мероприятия ЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего  | 360,0 | 293,9 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 360,0 | 293,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | всего  | 10,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов | всего  | 10,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | всего  | 350,0 | 293,9 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 293,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) систем наружного освещения | всего  | 350,0 | 293,9 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 293,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 01.02.2023 №10 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 121«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

- от 13.03.2023 №35 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 121«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

- от 08.12.2023 №147 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 121«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В 2023 году муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрена реализация 2 мероприятия на сумму 360,0 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 293,9 тыс. рублей или 81,6%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников за счет средств поселения в сумме- 10,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения за счет средств поселения в сумме- 350,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 293,9 тыс. рублей или 81,6%.

За 2023 год бюджетная эффективность муниципальной программы (степень реализации расходных обязательств) составляет 81,6 %.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Грушево-Дубовского сельского поселения.

Основной целью муниципальной программы является снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы; снижение потерь тепловой и электрической энергии; улучшение экологической ситуации; надежность функционирования систем жизнеобеспечения.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения;

увеличение объемов финансирования муниципальной программы.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие ожидаемые результаты:

улучшение качества жизни населения Грушево-Дубовского сельского поселения.

Таким образом, социально - экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Таблица 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 15

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основногомероприятия ммероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, . тыс. руб. |
|  |  |  |  | предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований»  | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1.Мероприятия по реализации комплекса энергоресурсосберегающих  мероприятий  | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей  | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения  | Луганцева Светлана Александровна | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 350,0 | 293,9 |
| ОМ Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 350,0 | 293,9 |
| ОМ 3.1. Приобретение и установкаэнергосберегающих ламп   | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей  | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **360,0** | **293,9** |

Ведущий специалист Л.Н. Калашникова