

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 марта 2024 года №** **25**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**  **Грушево-Дубовского сельского поселения**  **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год** |

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 25

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по состоянию на «01» января 2024 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | кило-метров | - | - | - |  |
| 3. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 25 | 25 | 25 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» | | | | | | | | | |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по формированию комплексной системы управления отходами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами  на территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по формированию комплексной системы управления отходами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | Ведущий специалист муниципального хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,0 | 18,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 21,0 | 18,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Расходы по формированию комплексной системы управления отходами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными  материальными ресурсами  на территории Грушево-Дубовского  сельского поселения» | всего | 21,0 | 18,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.1 | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | всего | 21,0 | 18,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2023финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 08.12.2023 № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Таблица 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 25

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, . тыс. руб. | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 2** «Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; обеспечение возврата в экономику вторичных материальных ресурсов | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 21,0 | 18,0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **21,0** | **18,0** |

Ведущий специалист Л.Н. Калашникова