

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 марта 2024 года №** **27**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальный программы Грушево-Дубовского сельского поселения**  **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения»**  **за 2023 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года №27

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Грушево-Дубовского сельского поселения»

по состоянию на «01» января 2024 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей | |
| 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 40,9 | 40,9 |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,6 | 46,6 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35,0 | 28,2 |  |
| 2. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1076,5 | 1076,4 |  |
| 6. | Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 120,0 | 0,0 |  |
| 7. | Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22384,0 | 21113,2 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения»

за 2023 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» | всего | 23615,5 | 22217,7 |
| областной бюджет | 21724,8 | 20704,4 |
| бюджет района | 1135,7 | 1079,7 |
| местный бюджет | 755,0 | 433,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными | всего | 23615,5 | 22217,7 |
| областной бюджет | 21724,8 | 20704,4 |
|  | услугами» | бюджет района | 1135,7 | 1079,7 |
| местный бюджет | 755,0 | 433,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов | всего | 35,0 | 28,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35,0 | 28,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 1076,5 | 1076,4 |
| областной бюджет | 1020,4 | 1020,4 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 56,1 | 56,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | всего | 120,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 120,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | всего | 22384,0 | 21113,2 |
| областной бюджет | 20704,4 | 19684,0 |
| бюджет района | 1135,7 | 1079,7 |
| местный бюджет | 543,9 | 349,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 01.02.2023г. №7 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

- от 13.03.2023г. №32 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

- от 27.07.2023г. №77 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

- от 08.12.2023г. №135 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Грушево-Дубовского сельского поселения»

В 2023 году муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация мероприятий на сумму 23 615,5 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 22 217,7 тыс. рублей или 94,0%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов за счет средств местного бюджета в сумме – 35,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 28,2 тыс. рублей (исполнены на 80,6%);

- Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами за счет средств местного бюджета в сумме – 0,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 0,0 тыс.рублей (исполнены на 0,0%);

- Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги за счет средств местного бюджета в сумме – 56,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 56,1 тыс.рублей (исполнены на 99,8 %); за счет средств областного бюджета в сумме – 1 020,4 тыс.рублей, при плановых назначениях 1020,4 тыс.рублей (исполнены на 100,0%);

- Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета района в сумме – 0,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 0,0 тыс.рублей (исполнены на 0,0%);

- Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета в сумме – 0,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 120,0 тыс.рублей (исполнены на 0,0%);

- Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации услуги за счет средств местного бюджета в сумме – 349,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 543,9 тыс. рублей (исполнены на 64,2 %); за счет средств бюджета района в сумме – 1 079,7 тыс.рублей, при плановых назначениях 1 135,7 тыс.рублей (исполнены на 95,1 %); за счет средств областного бюджета в сумме – 19 684,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 20 704,4 тыс.рублей (исполнены на 95,1%);

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2023 году составил:

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Грушево-Дубовского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры;

- расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Таблица 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 27

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Грушево-Дубовского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, . тыс. руб. | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района» | Луганцева Светлана Александровна |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 23 615,5 | 22 217,7 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Грушево-Дубовском сельском поселении» | Луганцева Светлана Александровна | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 23 615,5 | 22 217,7 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **23 615,5** | **22 217,7** |

Ведущий специалист Л.Н. Калашникова